|  | coreltb.pl · biuro@coreltb.pl · +48 664 123 757 |
| --- | --- |

Moje Ciepło - checklista wniosku dla budowanego domu

Stan programu na 30.10.2026 r. · nabór do 26.02.2027 r. albo do wyczerpania puli · wniosek po montażu, uruchomieniu i opłaceniu pompy

A. Dokumenty do wniosku

Urzędowe wzory: mojecieplo.gov.pl/o-programie (sekcja „Wzory oświadczeń”). Ta lista ich nie zastępuje - porządkuje, kto wystawia dokument i na jakim etapie budowy o niego zadbać.

| Dokument | Wymagany | Kto wystawia | Etap budowy | Status | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozwolenie na budowę albo zgłoszenie (nabywca domu: zanonimizowany fragment aktu notarialnego) | zawsze | starostwo / notariusz | od rozpoczęcia budowy |  |  |
| Charakterystyka energetyczna z projektu albo świadectwo charakterystyki energetycznej - EP najwyżej 55 kWh/(m²·rok), policzone z pompą jako źródłem ciepła | zawsze | projektant / osoba uprawniona | przed zamówieniem pompy; aktualizacja projektu w trakcie budowy |  |  |
| Karta produktu i etykieta energetyczna pompy (A++ przy 55°C dla pomp wodnych, A+ dla powietrze/powietrze) | zawsze | producent, przez dostawcę | przy zamówieniu pompy |  |  |
| Faktura na wnioskodawcę z rodzajem, typem i parametrami pompy | zawsze | wykonawca / sprzedawca | treść ustalić przed zamówieniem, faktura po montażu |  |  |
| Oświadczenie wykonawcy do faktury (wzór NFOŚiGW) | gdy faktura nie ma parametrów pompy | wykonawca | razem z fakturą |  |  |
| Potwierdzenie zapłaty (przelew, KP) albo oświadczenie o dokonaniu zapłaty (wzór NFOŚiGW) | zawsze | bank / wnioskodawca / wystawca faktury | po opłaceniu całości faktur |  |  |
| Protokół odbioru - załącznik nr 2 do programu, na druku NFOŚiGW, z oświadczeniami wykonawcy i wnioskodawcy | zawsze | wykonawca + wnioskodawca | po montażu i uruchomieniu |  |  |
| Zawiadomienie o zakończeniu budowy albo decyzja o pozwoleniu na użytkowanie | jeśli już złożone (od 1.01.2021 r.) | inwestor / nadzór budowlany | nie jest warunkiem wniosku |  |  |
| Oświadczenie współwłaściciela - zgoda (wzór NFOŚiGW) | przy współwłasności | współwłaściciele | dowolny |  |  |
| Oświadczenie o nabywcy faktury (wzór NFOŚiGW) | nabywca: małżonek / wspólne gospodarstwo | wnioskodawca | przy wystawieniu faktury |  |  |
| Karta Dużej Rodziny wystawiona na wnioskodawcę (skan dwóch stron) | przy dotacji 45% | wnioskodawca | dowolny |  |  |
| Pełnomocnictwo (wzór NFOŚiGW) | gdy składa pełnomocnik | wnioskodawca | przed złożeniem wniosku |  |  |
| Dokumentacja geologiczna, pozwolenia lub zgłoszenia odwiertów | pompa gruntowa, jeśli wymagają ich przepisy | geolog / firma wiertnicza | przed odwiertami |  |  |

B. Warunki do sprawdzenia przed zamówieniem pompy

☐  Ogrzewanie: pompa wodna pracuje głównie z ogrzewaniem do 35°C (np. podłogowym); FAQ dopuszcza np. dwa grzejniki na osobnym obiegu 45°C.

☐  Kominek: brak albo tylko ozdobny (zamurowany komin, nie da się palić) lub rekreacyjny (bez płaszcza wodnego i rozprowadzania ciepła). Żadnego źródła na paliwo stałe - także przez 5 lat po wypłacie.

☐  Data produkcji pompy: najwyżej 24 miesiące przed montażem (tabliczka znamionowa).

☐  Faktura zbiorcza za etap: dla przejrzystości (zalecenie CoreLTB, nie wymóg programu) koszt pompy z osprzętem w osobnej pozycji; sposób rozliczenia potwierdzić na infolinii NFOŚiGW (22 45 90 800).

☐  Działalność gospodarcza: najwyżej 20% powierzchni domu.

C. Przed wysłaniem w GWD (gwd.nfosigw.gov.pl)

☐  Konto w GWD i podpis elektroniczny wnioskodawcy albo pełnomocnika.

☐  Wszystkie faktury dotyczące pompy opłacone w całości; dane we wniosku zgodne z fakturą i protokołem.

☐  Wniosek wysłany, nie tylko zapisany - zachować potwierdzenie wysłania. Na uzupełnienia jest 10 dni roboczych od wezwania.

☐  Termin: najpóźniej 26.02.2027 r., ale najlepiej zaraz po skompletowaniu dokumentów - pula może skończyć się wcześniej.

Czego program nie rozstrzyga: umowy o dofinansowanie zawiera się do 28.04.2027 r. (pkt 4 programu). Co z wnioskiem złożonym w terminie, którego ocena nie skończy się przed tą datą, dokumenty programu nie mówią. 21.10.2026 r. oceniane były wnioski złożone 18.02.2026 r.

Materiał pomocniczy CoreLTB Builders, nie jest dokumentem NFOŚiGW ani poradą prawną. Źródła: Program priorytetowy Moje Ciepło (tekst jednolity, odczyt 30.10.2026), regulamin naboru, zał. nr 1 do regulaminu, FAQ i lista załączników na mojecieplo.gov.pl. Opis: coreltb.pl/baza-wiedzy/moje-cieplo-nowy-dom